Estimated schedule for collection of debris along roads north of Grand River Avenue:

- Section 1: 9/5

- Section 2: 9/5

- Section 3: 9/5-9/6

- Section 4: 9/6-9/7

- Section 5: 9/6-9/7

- Section 6: 9/6-9/7

- Section 7: 9/6-9/8

- Section 8: 9/6-9/8

- Section 9: 9/6-9/8

- Section 10: 9/7-9/11

- Section 11: 9/7-9/11

- Section 12: 9/7-9/11

- Section 13: 9/11-9/13

- Section 14: 9/11-9/13

- Section 15: 9/11-9/13

- Section 16: 9/13-9/18

- Section 17: 9/13-9/18

- Section 18: 9/13-9/18

- Section 19: 9/15-9/20

- Section 20: 9/15-9/20

- Section 21: 9/19-9/25

- Section 22: 9/19-9/25

- Section 23: 9/19-9/25

- Section 24: 9/19-9/25

Estimated schedule for collection of debris along roads south of Grand River Avenue:

- Section 36: 9/5

- Section 35: 9/5

- Section 34: 9/5-9/6

- Section 33: 9/6-9/7

- Section 32: 9/6-9/7

- Section 31: 9/6-9/8

- Section 30: 9/6-9/8

- Section 29: 9/8-9/11

- Section 28: 9/8-9/11

- Section 27: 9/11-9/14

- Section 26: 9/11-9/14

- Section 25: 9/12-9/15

- Section 24: 9/12-9/15

- Section 23: 9/16-9/22

- Section 22: 9/16-9/22

- Section 21: 9/18-9/25

- Section 20: 9/18-9/25